streamlit run app.py

已为你优化好格式，下方内容可直接复制到 Word 文档中。建议在 Word 里使用“保留纯文本”方式粘贴，然后根据层级设置“标题 1/2/3”等样式即可。

Streamlit 前端 Demo 需求说明书

（科创项目，可直接同步组员，录入 WorkBuddy）

项目名称：STEM 教师教育“教‑学‑研”一体化智能体

负责人：操乾承

产出物：Streamlit 前端源码、≤3 分钟闭环演示视频、云端体验链接

当前阶段：页面骨架设计，后端 API 尚未就绪，采用 Mock 示例数据占位，预留接口接入点

一、总体目标

- 完整呈现项目 4 大智能体模块 + 底层多源异构知识图谱引擎底座；

- 页面可本地运行，布局完整，所有功能板块全部到位；

- 支持后续无缝对接后端 API，不需要大规模改动页面 UI；

- 适配 3 分钟评审演示脚本，设计固定演示操作动线；

- 嵌入：图谱可视化模块、心流自适应展示模块。

- 开发策略：1 条真实可交互主线，其余模块 UI 完整 + Mock 示例数据

- ✅ 重点主线：人机协同跨学科课程设计工作台 + 知识图谱底座（优先预留对接后端）

- ⏳ 其余模块：只做页面 UI、写死示例输出，用于演示产品完整形态，暂不接入真实后端。

二、页面结构（侧边栏导航 7 个页面）

- 01-首页-项目总览

  - 对应业务模块：项目介绍

  - 核心内容：项目名称、定位、整体架构图，四大智能体能力卡片

  - 数据策略：静态文案 + 图片

- 02-教学模拟实训

  - 对应业务模块：高保真跨学科教学模拟智能体

  - 核心内容：

  - 主题选择、语音/文本输入区

  - 虚拟学生反馈面板

  - 心流自适应仪表盘（认知负荷/参与度/困惑度）

  - 多模态感知数据展示栏

  - 数据策略：Mock 模拟演示数据，点击按钮数值模拟变化

- 03-智能教学诊断反思

  - 对应业务模块：因材施教智能教学诊断与元认知反思智能体

  - 核心内容：

    - 课例/课堂实录上传

    - 生成诊断报告

    - 反向归因结论

    - 图谱溯源按钮（弹出局部子图谱，高亮问题‑理论‑案例链路）

    - 数据策略：Mock 诊断报告、Mock 局部图谱数据

- 04-跨学科课程设计工作台（演示主线）

  - 对应业务模块：人机协同跨学科课程设计智能工作台

  - 核心内容：

    - 输入：学段、主题、课时

    - 三步操作按钮：AI 初生成 → 人工迭代修正 → 素养对齐校验

    - 教案展示区

    - ITRS 能力、STEM 素养达标面板

    - 数据策略：预留后端调用位置，现阶段使用 Mock 教案输出

- 05-教育研究孵化助手

  - 对应业务模块：课堂数据驱动教育研究孵化智能伙伴

  - 核心内容：

    - 教学痛点输入

    - 输出研究选题、文献提纲、问卷/实验设计初稿

  - 数据策略：Mock 科研输出样例

- 06-技术底座-知识图谱引擎

- 对应业务模块：多源异构领域知识引擎

- 核心内容：

    - 图谱可视化画布

    - 筛选器切换 6 大子域子图

    - 节点点击查看详情

    - 图谱统计信息（实体、关系数量）

    - 数据策略：Mock 图谱样例数据，预留真实图谱数据接入点

- 07-成果价值总结

  - 对应业务模块：项目收尾

  - 核心内容：创新点、落地价值、实证评估说明

  - 数据策略：静态文案

三、关键组件详细需求

1. 知识图谱可视化

- 在独立“技术底座”页面展示完整图谱总览；

- 在“教学诊断”页面嵌入“图谱溯源”按钮，折叠弹窗展示局部关联子图；

- 支持切换 6 个子域：教育理论本体、跨学科概念映射、教学案例、课堂行为模式、教育科研方法、师范生成长评估；

- 节点点击展开详情；

- 代码预留：替换真实后端图谱 JSON 数据的接口位置。

2. 心流自适应展示模块

- 放置在“教学模拟实训”页面右侧；

- 指标：认知负荷、课堂参与度、学生困惑度、综合心流指数；

- 组件：仪表盘 + 进度条；

- 当前：点击模拟操作按钮实现数值变化，模拟自适应反馈；后续替换后端真实计算结果。

四、3 分钟评审固定演示动线（写演示视频脚本直接用）

- 首页（30 s）：介绍“教‑学‑研”一体化架构，四大智能体；

- 进入“跨学科课程设计工作台”（60 s）：输入主题“碳中和”，执行：AI 初生成教案 → 人工微调 → 素养对齐校验，展示教案输出与 ITRS 素养评估结果；

- 跳转“技术底座‑知识图谱引擎”（40 s）：查看该教案背后关联的跨学科概念、教育理论、教学案例图谱；

- 快速轮巡其余模块入口（30 s）：教学模拟、教学诊断、科研孵化，展示产品矩阵；

- 成果价值页（20 s）：总结项目创新价值。

- 总时长约 2 分 40 秒，留有冗余。

五、小组待确认问题清单（开会对齐）

全部确认后再正式写代码

- 是否认可开发策略：课程设计 + 图谱底座作为主线，其余模块 Mock 数据？

- 图谱可视化选型：选择 streamlit-agraph / pyvis 哪个库？

- 云端部署方式：Streamlit Community Cloud，还是其他？

- Mock 示例数据，各组需要提供样例：样例教案、样例诊断报告、样例科研选题。

- 架构示意图：由谁产出图片素材。

六、WorkBuddy 任务拆分（可直接复制创建任务）

任务 1：搭建 Streamlit 页面整体骨架

- 负责人：操乾承

- 前置依赖：无

- 任务描述：

  - 实现侧边栏 7 个页面导航；

  - 完成全部页面的板块划分，输入区、按钮区、结果展示区布局；

  - 所有页面预留后端 API 调用函数，注释标记待联调；

  - 接入心流仪表盘 UI 组件；

  - 图谱可视化基础组件接入；

  - 使用小组提供样例数据填充 Mock 输出；

- 产出：可本地完整运行 app.py 代码；

- 完成标记：本地打开，7 个页面均可正常切换，各板块布局完整。

- 任务 2：前后端 API 联调

- 负责人：操乾承 + 后端开发

- 前置依赖：任务 1 完成 + 后端输出可用 API

- 任务描述：替换 Mock 数据，接入后端真实接口，调通课程设计工作台、知识图谱底座真实交互逻辑。

- 任务 3：录制演示视频 + 云端部署

- 负责人：操乾承

- 前置依赖：任务 2 完成

- 任务描述：按照 3 分钟脚本录制闭环演示视频；完成 Demo 云端部署，输出访问链接。